**Załącznik nr 5**

1. **Przedmiot zamówienia**
2. Przedmiotem zamówienia jest wykaszanie poboczy i terenów zieleni wraz z oczyszczaniem chodników i płyt ażurowych na terenie gminy Dobra.
3. Przedmiot zamówienia został podzielony na części, które odpowiadają poszczególnym sektorom gminy Dobra:
4. Sektor I – Dobra, Wołczkowo, Bezrzecze – załącznik nr 1;
5. Sektor II – Buk, Dołuje, Grzepnica, Kościno, Mierzyn, Rzędziny, Stolec, Wąwelnica – załącznik nr 2.
6. **Zakres prac do wykonania na chodnikach i terenach przyległych do chodników oraz innych obiektach wymienionych w tabelach:**

**załącznik nr 1: tabele nr 1-3;**

**załącznik nr 2: tabele nr 1-9.**

1. Wykaszanie terenów zielonych wraz z zebraniem i wywiezieniem pokosów (wykaszanie między jezdnią i chodnikiem oraz między chodnikiem/jezdnią i posesjami) oraz innych odpadów i nieczystości znajdujących się wzdłuż ulic.
2. Usuwanie trawy, nieczystości, ziemi, zielska i mchu z chodników, oraz oczyszczanie płyt ażurowych wraz z wywiezieniem odpadów.
3. Częstotliwość wykonania prac: 1 raz w każdym miesiącu trwania umowy (łącznie 6 razy).
4. Ostateczne terminy odbioru prac wymienionych w punktach 1 i 2 → do 15. dnia każdego miesiąca w czasie trwania umowy. Pierwszy odbiór prac do dnia 15 maja 2016 r.; ostatni 15 października 2016 r.
5. Usuwanie ziemi i innych nieczystości z jezdni wzdłuż krawężnika (jednorazowo) – do dnia 15 czerwca 2016 r.
6. **Zakres prac do wykonania na chodnikach i terenach przyległych do chodników oraz innych obiektach na terenie drogi krajowej Nr 10, wymienionych w tabeli:**

**Załącznik nr 2: tabela nr 10.**

1. Wykaszanie terenów zielonych wraz z zebraniem i wywiezieniem pokosów (wykaszanie między jezdnią i chodnikiem oraz między chodnikiem/jezdnią i posesjami) oraz innych odpadów i nieczystości znajdujących się wzdłuż ulic.
2. Usuwanie trawy, nieczystości, ziemi, zielska i mchu z chodników, oraz oczyszczanie płyt ażurowych wraz z wywiezieniem odpadów.
3. Wykonanie: 3 razy w ciągu trwania umowy. Ostateczne terminy odbioru prac wymienionych w punktach 1 i 2 → do 20 maja 2016 r., 20 czerwca 2016 r. oraz 20 sierpnia 2016 r.
4. **Zakres prac do wykonania na drogach wymienionych w tabelach:**

**Załącznik nr 1: tabela nr 4;**

**Załącznik nr 2: tabela nr 11.**

Zakres prac obejmuje:

1. Sprzątanie ziemi, zielska i mchu z jezdni oraz innych nieczystości zalegających na drodze, wraz z ich wywiezieniem – jednorazowo, w terminie do dnia 15 czerwca 2016 r.
2. Wykoszenie pasów zieleni (na szerokości 1 m od krańca drogi lub do granic posesji), wraz z wywiezieniem pokosów. Wykonanie: 3 razy w ciągu trwania umowy. Terminy odbioru prac → do 15 czerwca 2016 r., do 30 lipca 2016 r., do 15 września 2016 r.
3. **Zakres prac do wykonania na drogach wymienionych w tabelach:**

**Załącznik nr 1: tabela nr 5;**

**Załącznik nr 2: tabela nr 12.**

1. Wykoszenie pasów zieleni (na szerokości 1 m od krańca drogi lub do granic posesji), wraz z wywiezieniem pokosów. Wykonanie: 2 razy w ciągu trwania umowy. Terminy odbioru prac → do 15 czerwca 2016 r., do 30 lipca 2016 r., do 15 września 2016 r.
2. **Odbiór prac.**

Po zakończeniu prac w określonej miejscowości, należy pisemnie zgłosić wykonaną usługę, celem spisania protokołu odbioru prac.