Załącznik nr 4 do SIWZ

WZÓR UMOWY NR WKI.ZP.272…..2020.LT

Postępowanie nr WKI.ZP.271.12.2020.LT

zawarta w dniu ................... w Dobrej pomiędzy:

1. Gminą Dobra

z siedzibą w 72-003 Dobra, ul. Szczecińska 16a

reprezentowaną przez:

wójta – Teresę Dera

zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”,

a

2. ..................................................................................................

z siedzibą ..........................................................................................

reprezentowanym przez:

...................................................................................

zwanym dalej „WYKONAWCĄ”

o następującej treści:

Umowa niniejsza zawarta została w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).

§ 1.

PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający powierza Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy pn.

„Serce Bezrzecza cz. III – „Wybieg dla psów wg nowych zasad” (proj. 1)”.

- Przedmiot umowy obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę/ zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia (bez sprzeciwu) na budowę, wykonanie na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej robót budowlanych (formuła zaprojektuj i wybuduj).

- Szczegółowy opis przedmiotu umowy określa Program Funkcjonalno–Użytkowy (PFU), który jako Załącznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

- Przedmiotem zamówienia w systemie „zaprojektuj i wybuduj” jest wykonanie dokumentacji projektowej i na jej podstawie realizacja robót polegających na wybudowaniu wybiegu dla psów zlokalizowanego na dz. nr ewid. 66/147 w Bezrzeczu, obr. 0001 Bezrzecze, gm. Dobra, klasa użytku Ps III.  który obejmuje:

1) Wykonanie Dokumentacji projektowej tj.:

a) sporządzenie projektu budowlanego,

b) sporządzenie projektów wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót, informacji BIOZ i kosztorysu inwestorskiego, w razie potrzeby projektu stałej organizacji ruchu, w razie potrzeby uzyskać decyzję o wycince drzew wraz  projektem nasadzeń zastępczych, uzyskanie wymaganych przepisami prawa uzgodnień i zatwierdzeń opracowanego projektu budowlanego, przygotowanie wniosku o pozwolenie na budowę i uzyskanie pozwolenia na budowę/ zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę (bez sprzeciwu).

2) Wykonanie prac budowlano-montażowych i towarzyszących wraz z pracami zabezpieczającymi i dokumentacją powykonawczą wraz z aktualizacją użytku po robotach budowlanych, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego i na swój koszt wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia właściwych organów, celem uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

- Wykonawca jest również zobowiązany do wykonania innych niezbędnych prac, które okażą się konieczne w celu wykonania przedmiotu umowy.

- Podczas realizacji przedmiotu umowy zarówno na etapie projektów jak i realizacji robót Wykonawca winien być w stałym kontakcie z Zamawiającym celem rozstrzygania wszystkich wątpliwości związanych z inwestycją.

§ 2.

TERMIN REALIZACJI UMOWY

1.  Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie 120 dni od daty zawarcia umowy, tj. do dnia ………. dokumentację projektową wraz z wymaganymi prawem decyzjami, zgłoszeniami.

1)   Projekt budowlany			                        3 egz. (dla każdej branży osobno),

2)   Projekt zagospodarowania terenu                              3 egz.,

3)   Projekt wykonawczy                                                  3 egz. (dla każdej branży osobno),

4)   Przedmiary robót                                                        3 egz. (dla każdej branży osobno),

5)   BIOZ					                         3 egz.,

6)   Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru

robót budowlanych                                                    3 egz. (dla każdej branży osobno),

7)   Kosztorys robót budowlanych                                   2 egz. (dla każdej branży osobno),

8)        Harmonogram rzecz. – finan. realizacji robót         1 egz.

2.	Przystąpienie do realizacji robót budowlanych następuje po zatwierdzeniu przez Zamawiającego dokumentacji projektowej na podstawie, której mają one być wykonane oraz uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę. Dokumentację projektową uznaje się za zatwierdzoną do realizacji po otrzymaniu przez Wykonawcę pozytywnego Protokołu odbioru dokumentacji.

3.	Wykonawca wykona roboty budowlane w terminie 70 dni od uzyskania pozwolenia na budowę. Termin zakończenia robót budowlanych oznacza termin skutecznego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, która zostanie potwierdzona przez inspektorów nadzoru w terminie 7 dni od jej zgłoszenia. Zgłoszenie gotowości do odbioru zostanie uznane za skuteczne, jeśli faktycznie zostaną zakończone wszystkie roboty budowlane. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą wraz z potwierdzeniem zawiadomienia ZWINB o zakończeniu robót budowlanych lub uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie (jeśli w decyzji o pozwoleniu na budowę zostanie nałożony taki obowiązek) do ostatniego dnia zakończenia procedur odbiorowych inwestycji.

§ 3.

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

- Za wykonanie umowy Wykonawca otrzyma łączne wynagrodzenie brutto (wartość umowy) w wysokości ............................................... zł (słownie: ………………) zł., w tym podatek Vat.

- Wynagrodzenie to obejmuje:

        - opracowanie dokumentacji projektowej w wysokości …………..….. zł (słownie: ………………), w tym  podatek Vat.

        - wykonanie robót budowlanych w wysokości ..................... zł (słownie: ………………), w tym podatek Vat.

- Pierwsza faktura przejściowa o wartości określonej w pkt. 2 ppkt.1 może dopiero zostać wystawiona po wykonaniu dokumentacji technicznej i uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót bez sprzeciwu oraz złożeniu 3 kompletów dokumentów do Zamawiającego w wersji papierowej oraz 1 w wersji elektronicznej.

- Strony postanawiają, że rozliczenie końcowe nastąpi po zakończeniu robót i podpisaniu protokołu odbioru robót, przez inspektora nadzoru i kierownika budowy.

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy zgodne jest ze złożoną przez niego ofertą, stanowi wartość umowy, jest wynagrodzeniem ryczałtowym.

- Wynagrodzenie Wykonawcy w części równej wynagrodzeniom Podwykonawców, na zawarcie z którymi umów wyraził zgodę Zamawiający, przysługuje Wykonawcy pod warunkiem zaspokojenia roszczeń Podwykonawców o zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty. W przypadku niewykazania zgodnie z postanowieniami § 13, że roszczenia Podwykonawców zostały zaspokojone, Zamawiający zwolniony jest z zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w części odpowiadającej wysokości wynagrodzenia zapłaconego bezpośrednio Podwykonawcom.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje w szczególności:

        - podatek od towarów i usług,

        - koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej, powykonawczej, - łącznie z uzyskaniem pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót,

        - koszty związane z realizacją robót budowlanych, w szczególności wynikające z etapowania robót oraz tzw. robót nieprzewidzianych, koniecznych bądź dodatkowych,

        - inne koszty wynikające z opisu przedmiotu umowy zawartego w umowie i SIWZ wraz z załącznikami, jak również – odpowiednio do potrzeb – koszty obsługi geodezyjnej, wszelkich robót przygotowawczych, demontażowych, odtworzeniowych, porządkowych, zagospodarowania miejsca wykonywania prac, wykonania i demontażu nawierzchni tymczasowych, robót związanych z utrudnieniami czasowymi, koszty usunięcia nieprzewidzianych przeszkód w budowie (np.: niewypałów lub niewybuchów)a także koszty wynikające z etapowej realizacji robót,

        - robociznę (w tym wynagrodzenie Podwykonawców), wartość materiałów wraz z kosztami ich zakupu i dowozu do miejsca wbudowania, wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (transport na teren budowy i z powrotem, montaż i demontaż), koszty badań i prób materiałowych, koszty opracowań niezbędnych do realizacji robót, podatki, ewentualne cła, koszty odszkodowań, ubezpieczenia, koszty pośrednie w skład których wchodzą koszty ogólne poniesione w związku z wykonywanymi pracami i koszty zarządu jednostki gospodarczej, zysk, koszt ewentualnego ryzyka Wykonawcy, koszty dostawy i montażu oraz uruchomienia urządzeń, maszyn, systemów będących elementami wyposażenia obiektu,

        - koszty zastosowania przez Wykonawcę technologii umożliwiających wykonywanie robót budowlanych w niekorzystnych warunkach meteorologicznych, w szczególności w okresie zimowym,

        - koszt przeprowadzenia prób, badań i innych sprawdzeń umożliwiających prawidłowe eksploatacji obiektu,

        - opłaty związane z zajęciem pasa drogowego oraz inne koszty uzyskania decyzji i pozwoleń,

        - wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich i prawa do wykonywania autorskich praw zależnych do dokumentacji projektowej,

        - wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego w każdej branży,

        - wszelkie inne koszty nieprzewidziane przez PFU, niezbędne do realizacji celu umowy zgodnie z prawem budowlanym i prawidłowym procesem technologicznym budowy i zasadami sztuki budowlanej, które Wykonawca powinien przewidzieć.

§ 4.

WARUNKI I TERMINY ZAPŁATY

      - Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy dokonana zostanie na podstawie:

    - faktury w wysokości określonej w § 3 ust 2, pkt 1, wystawionej i płatnej po odbiorze przez Zamawiającego kompletnej dokumentacji projektowej oraz ostatecznej decyzji udzielającej pozwolenia na budowę, z zastrzeżeniem §18 ust. 3

    - faktury końcowej wysokości określonej w § 3 ust 2, pkt 2, wystawionej i płatnej po odbiorze końcowym.

      - Wskazany rachunek płatności ujęty jest w wykazie podatników VAT i został dla niego utworzony rachunek VAT na cele prowadzonej działalności.

      - Faktura musi być wystawiona na poniższe dane:

Nabywca: Gmina Dobra ul. Szczecińska 16a 72-003 Dobra, NIP: 851-294-80-83,

Odbiorca/ Płatnik: Urząd Gminy Dobra ul. Szczecińska 16a 72-003 Dobra

      - Do każdej faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oryginał protokołu odbioru potwierdzający wykonanie umowy w odpowiedniej części lub całości umowy.

      - W przypadku udziału Podwykonawców do faktury końcowej Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty, o których mowa w § 13 ust. 9.

      - Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści faktury.

      - Zamawiający dokona zapłaty w terminie 30 dni od otrzymania faktury oraz załączników, o których mowa w ust. 2 i 3. Niedoręczenie Zamawiającemu załączników zgodnie z umową skutkuje nierozpoczęciem biegu terminu do dokonania zapłaty.

      - Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

      - Przelew wierzytelności przysługującej Wykonawcy wobec Zamawiającego może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

      - W przypadku gdy Wykonawcą jest konsorcjum, zasady wystawiania faktur dla Zamawiającego określa umowa konsorcjum. Zapłata dokonana przez Zamawiającego na podstawie faktur wystawionych zgodnie z postanowieniami tej umowy zwalnia Zamawiającego z obowiązku świadczenia wobec wszystkich konsorcjantów.

      - Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na poczet wykonania umowy.

§ 5.

WYKONANIE I ODBIÓR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

            - Na etapie sporządzania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest do konsultowania się z Zamawiającym i uzyskania jego akceptacji dla propozycji rozwiązań technicznych, jakie mają być zawarte w tej dokumentacji.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać dokumentację projektową dla każdej branży, w której winna ona być sporządzona:

- w wersji pisemnej – po 3 egzemplarzy,

- w wersji elektronicznej zapisanej na nośniku elektronicznym CD/DVD – w 1 egzemplarzu w postaci:

  - modyfikowalnej z możliwością edycji odpowiednio w programach Word, Exel pakietu Microsoft Office 2008 lub w wersji wcześniejszej, w programach graficznych Auto–Cad, Corel - .doc, .xls, .dwg, .cdr itp. oraz kosztorys inwestorski w programie kosztorysującym Norma Pro (dla celów inwentaryzacyjnych Zamawiającego),

  - niemodyfikowalnej – np. w programie powszechnie dostępnym (.pdf),

  - wizualizacje w modelu 3D w formie zdjęć (rozdz. min. 1920x1080) wykonanych w charakterystycznych lokalizacjach. Ilość zdjęć musi uwzględnić przedstawienie w czytelny sposób przeznaczone do realizacji zadania. Format zdjęć ogólnodostępnych np. .jpg lub pdf, .ppt. w rozdz. min. 1920x1080. Prezentacja opracowana w programie PowerPoint lub podobnym ogólnie dostępnym.

Wszystkie pliki wersji elektronicznej powinny umożliwiać odtworzenie materiałów w wersji kolorowej i czytelnej.

- Wykonawca po opracowaniu dokumentacji projektowej doręczy ją Zamawiającemu w wersji pisemnej i elektronicznej w liczbie egzemplarzy określonej w ust. 2. W terminie 7 dni kalendarzowych od jej otrzymania Zamawiający sprawdzi kompletność przedłożonej dokumentacji oraz jej zgodność z PFU a także oświadczy czy ją akceptuje poprzez dokonanie jej odbioru, czy też żąda dokonania określonych poprawek lub usunięcia wad, wyznaczając termin  na ich dokonanie. Po dokonaniu poprawek lub usunięciu wad, Wykonawca zobowiązany jest w wyznaczonym terminie ponownie przedłożyć Zamawiającemu dokumentację projektową w celu akceptacji.

- Dokumentem potwierdzającym odbiór przez Zamawiającego zaakceptowanej dokumentacji projektowej jest protokół odbioru dokumentacji projektowej.

§ 6.

PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH

- Z chwilą podpisania przez strony protokołu, o którym mowa w § 5 ust. 4, Wykonawca przenosi na Zamawiającego – w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 2 pkt 1 – autorskie prawa majątkowe do dokumentacji uprawniające Zamawiającego do:

- zwielokrotniania i utrwalania dokumentacji lub jej części dowolną techniką, w szczególności drukarską lub cyfrową,

- wykorzystywania dokumentacji w postępowaniach o udzielenie zamówienia, w tym zamówienia publicznego, związanych z wykonywaniem przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego, w szczególności poprzez włączenie dokumentacji lub jej części do dokumentacji przetargowej, opublikowania oraz udostępnienia jej wszystkim zainteresowanym wykonaniem przedmiotowej inwestycji,

- publicznego prezentowania i udostępniania dokumentacji przetargowej w jakiejkolwiek formie,

- wykonania na podstawie dokumentacji, samodzielnie lub zlecając innemu podmiotowi,

- rozporządzania dokumentacją.

  - Z chwilą podpisania przez strony protokołu, o którym mowa w § 5 ust. 4, Wykonawca przenosi na Zamawiającego – w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 2 pkt.1 – prawo do wykonywania autorskich praw zależnych w stosunku do dokumentacji projektowej i zlecania ich wykonania innym podmiotom. Wykonywanie autorskich praw zależnych polega w szczególności na wprowadzaniu do dokumentacji zmian oraz dokonywaniu jej adaptacji i aranżacji.

  - Odstąpienie od umowy w części dotyczącej wykonania robót budowlanych nie narusza praw Zamawiającego, o których mowa w ust. 1 i 2.

  - Przeniesienie praw autorskich do dokumentacji powykonawczej następuje z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego.

§ 7.

GWARANCJA JAKOŚCI I RĘKOJMIA WYKONANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi na dokumentację projektową na okres od dnia protokolarnego odbioru tej dokumentacji do dnia w którym upłynie termin gwarancji jakości robót budowlanych określony w § 17 ust. 1, a w przypadku, gdyby roboty budowlane wykonywane były przez innego Wykonawcę – do dnia, w którym upłynie termin gwarancji udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych wykonywanych na podstawie przedmiotowej dokumentacji projektowej.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady i uzupełnić braki dokumentacji projektowej poprzez przeprojektowanie wadliwego elementu projektu w ten sposób, aby był on wolny od wad lub poprzez uzupełnienie braków.

- W przypadku stwierdzenia wady lub braku dokumentacji projektowej, Zamawiający zawiadamia o tym Wykonawcę na piśmie. W takim przypadku strony ustalą wspólnie termin usunięcia wady lub uzupełnienia braku, sporządzając na tę okoliczność stosowny protokół. Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady lub uzupełnić braki dokumentacji w terminie wskazanym w tym protokole.

- Wszelkie koszty związane z usunięciem wady lub uzupełnieniem braku ponosi Wykonawca. Usuwanie wad i uzupełnianie braków w dokumentacji projektowej nie stanowi dla Wykonawcy podstawy roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia.

- Wykonawca niezależnie od gwarancji ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne dokumentacji projektowej. Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji wskazanemu w ust. 1.

- Upływ okresów gwarancji i rękojmi nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wady i braki, jeżeli wady zostały ujawnione przed upływem tych okresów.

§ 8.

CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA BUDOWĘ

- Wykonywanie zaprojektowanych robót budowlanych wymaga uzyskania w formie decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę.

- Obowiązek uzyskania w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę spoczywa na Wykonawcy.

- Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiedniego pełnomocnictwa do reprezentowania w postępowaniu administracyjnym w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę.

- Wszelkie koszty i opłaty związane z postępowaniem administracyjnym w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę obciążają Wykonawcę.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy 4 egzemplarze projektu budowlanego (przekazane wcześniej przez Wykonawcę Zamawiającemu zgodnie z § 5 ust. 3 celem załączenia ich do wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę.

- Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt dokonać niezbędnych uzgodnień i uzyskać niezbędne dokumenty lub oświadczenia, które winny być załączone do wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę.

- Wykonawca po otrzymaniu ostatecznej decyzji udzielającej pozwolenia na budowę przekaże ją Zamawiającemu. Na tę okoliczność sporządzony zostanie protokół odbioru.

§ 9.

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1.    Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji projektowej w ilościach i terminach wskazanych w § 2 ust. 1 umowy, do realizacji robót budowlanych wskazanych w § 2 ust. 3 umowy w oparciu o wykonaną przez siebie dokumentację projektową oraz pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie budowy. Dokumentacja projektowa stanowiąca element odbioru przedmiotu umowy powinna być zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, iż jest ona wykonana zgodnie z umową, zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi i że została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, że dołożono należytej staranności i w sporządzonej dokumentacji projektowej ujęto wszystkie roboty budowlane określone w opisie przedmiotu zamówienia jak i również nie określone, a konieczne do wykonania i możliwe do przewidzenia roboty budowlane zapewniające spełnienie warunków funkcjonalno – użytkowych po zrealizowaniu przedmiot zamówienia na podstawie w/w dokumentacji projektowej. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa wyżej stanowią integralną część przedmiotu odbioru dokumentacji projektowej.

2.    Wykonawca ma obowiązek uwzględnić w opracowaniach projektowych materiały budowlane i urządzenia posiadające niezbędne certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie.

3.    Wykonawca zobowiązany jest do wykonania miejscowego badania podłoża gruntowego (w razie potrzeby).

4.    W trakcie wykonywania dokumentacji projektowej Wykonawca ma obowiązek do uczestniczenia w spotkaniach roboczych na wezwanie Zamawiającego (do dwóch razy w miesiącu w siedzibie Zamawiającego), mających na celu dokonanie niezbędnych uzgodnień oraz śledzenie postępu prac projektowych bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

5.      Wykonawca jest zobowiązany uzyskać akceptację Zamawiającego dla wszystkich istotnych decyzji projektowych obejmujących m.in. rozwiązania architektoniczne, parametry techniczne i użytkowe projektowanych urządzeń i osprzętu itp.

6.      W przypadku zmiany stanu prawnego dotyczącego zabezpieczeń technicznych objętych wykonaną dokumentacją projektową w okresie do odbioru końcowego robót wykonywanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, Wykonawca jest zobowiązany do dostosowania rozwiązań projektowych do aktualnego stanu prawnego w ramach pełnionego nadzoru autorskiego, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

7.      W przypadku wystąpienia istotnej wady w przedmiotowej dokumentacji powodującej konieczność zmiany projektu wraz z uzyskaniem odpowiednich uzgodnień i decyzji Wykonawca zobowiązany jest wykonać usługę na swój koszt i własnym staraniem.

8.      Odebranie przez Zamawiającego dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wady dokumentacji, które ujawnią się na etapie realizacji robót budowlanych.

10.  Wykonawca - Projektant ponosi pełną odpowiedzialność za szkody, jakie może ponieść Zamawiający z uwagi na wadliwie wykonane elementy obiektu budowlanego w przypadku, gdy wady te powstały w wyniku popełnionych przez Wykonawcę – Projektanta błędów w dokumentacji projektowej, na podstawie której zrealizowano ten obiekt budowlany.

9.  Wykonawca oświadcza, że przy realizacji opracowania nie dokona naruszenia cudzych praw wyłącznych oraz, że w razie stwierdzenia ich naruszenia poniesie wszelkie konsekwencje prawne i finansowe z tytułu roszczeń z tym związanych.

10.  Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przesyłania do wiadomości Zamawiającemu wszystkich kopii wniosków w sprawie uzyskania niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji wynikających z przepisów.

11.  Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przesyłania uzyskanych przez Wykonawcę uzgodnień, pozwoleń i decyzji, o których mowa powyżej, również wezwań do uzupełniania wniosków w tej sprawie.

§10.

Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy:

1.        Protokolarne terminowe przejęcie i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego.

2.        Zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami, w tym techniczno – budowlanymi oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

3.        Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy wykonanego zgodnie z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, zgodnie z przepisami techniczno – budowlanymi oraz bezpieczeństwa i higieny pracy i do usunięcia wszystkich wad występujących w tym przedmiocie, w okresie umownej odpowiedzialności oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne.

4.        Dochowanie wszystkich terminów określonych w tej umowie oraz realizacji przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym.

5.        Wykonanie przedmiotu umowy przy użyciu materiałów zgodnych z wymaganiami, określonymi w dokumentacji dotyczącej niniejszego zamówienia i dokumentami technicznymi. Wszystkie użyte materiały wykorzystane podczas prac muszą być zgodne z aktualnymi przepisami prawa.

6.        Zrealizowanie robót będących przedmiotem umowy z materiałów własnych (zakupionych przez Wykonawcę).

7.        Zastosowanie materiałów posiadających atesty i świadectwa dopuszczające do zastosowania ich w budownictwie - wydane przez upoważnione instytucje - zgodnie z art. 10 i 105 ustawy Prawo budowlane. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany przeprowadzić badanie materiałów w sposób wskazany przez inspektora nadzoru odpowiedniej branży. Materiały będą poddane badaniom przez uprawnioną instytucję.

8.        W przypadku, gdy zbadane materiały nie będą spełniały norm technicznych i jakościowych, przewidywanych obowiązującymi przepisami, koszty tych badań opłaci Wykonawca.

9.        Wykonawca sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i będzie go przestrzegał oraz zapewni ochronę przeciwpożarową i bezpieczeństwo pożarowe na przekazanym terenie.

10.    Wykonawca poprzez kierownika budowy jest zobowiązany do:

1)                                            prowadzenia dokumentacji budowy,

2)   podejmowania niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom nieupoważnionym,

3)   wstrzymania robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłocznego zawiadomienia o tym właściwego organu,

4)   zawiadomienia zamawiającego o błędach w dokumentach uniemożliwiających dobrą realizację,

5)   występowania do Zamawiającego o zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

6)   ustosunkowania się w dzienniku korespondencji/budowy do zaleceń w nim zawartych.

11.    Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót nie ujętych w dokumentacji, lecz niezbędnych do wykonania celem właściwego, zgodnego z przepisami prawa budowlanego oraz właściwego dla przeznaczenia i nałożonej funkcji użytkowania budynku. Koszty wykonania tych robót Wykonawca winien ująć w ofercie lub w zakładanym ryzyku z tytułu rozliczenia ryczałtowego zadania.

12. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy także przygotowanie i zgłoszenie następujących odbiorów robót:

1)      odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

2)      odbiór częściowy,

3)      odbiór końcowy i przekazanie kluczy użytkownikowi,

4)      odbiór po okresie rękojmi,

5)      odbiór ostateczny.

13.    Do dnia zgłoszenia odbioru końcowego Wykonawca zobowiązuje się przygotować wynikające z art. 57 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy z 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane oświadczenie kierownika budowy wraz z kopią strony  Dziennika budowy z wpisami inspektorów nadzoru inwestorskiego w zakresie potwierdzenia zakończenia robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową.

14.    Wykonawca zobowiązany jest zachować w tajemnicy wszelkie wiadomości uzyskane w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.

15.    Wykonawca, oświadcza, że zapoznał się z placem budowy i otrzymał od Zamawiającego odpowiedzi na pytania mogące mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji przedmiotu umowy i nie będzie zgłaszał w przyszłości żadnych roszczeń z tego tytułu wobec Zamawiającego.

16. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zorganizowanie i utrzymanie na bieżąco w należytym porządku placu budowy oraz zapewnienie bezpieczeństwa ludzi, zwierząt oraz mienia z tytułu prowadzonych czynności do czasu podpisania ,,Protokołu odbioru końcowego robót’’.

17.    Wykonawca odpowiada solidarnie wraz z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów w trakcie realizacji umowy za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

18.    Wykonawca w uzasadnionych przypadkach na pisemne żądanie Zamawiającego dostarczy Zamawiającemu szczegółowy kosztorys ofertowy opracowany z uwzględnieniem zaproponowanych w ofercie przetargowej parametrów cenotwórczych oraz uwzględnieniem ceny materiałów jak ceny materiałów przyjęte przy sporządzaniu oferty.

19.    Kierownik budowy, kierownicy robót oraz projektanci mają obowiązek uczestniczyć w Radach budowy.

20.    Wykonawca jest wytwórcą odpadów budowlanych. Po stronie Wykonawcy leży wykonanie na swój koszt utylizacji odpadów powstałych w wyniku robót budowlanych zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14.12.2012 r. Materiały niepodlegające utylizacji Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie.

21.    Wykonawca zgłosi roboty nie wymagające pozwolenia na budowę oraz przedstawi Zamawiającemu potwierdzenia przyjęcia ww. zgłoszeń, a koniecznych do zrealizowania przedmiotu umowy.

22.    Wykonawca zawiadomi ZWINB na podstawie pełnomocnictw Zamawiającego o zakończeniu robót budowlanych lub uzyska pozwolenie na użytkowanie (jeśli w decyzji o pozwoleniu na budowę zostanie nałożony taki obowiązek).

23.    Wykonawca robót wykona dokumentację techniczną powykonawczą oraz przekaże dla Zamawiającego dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą (zgodnie z art. 60 ustawy PB).

24.    Wykonawca wykona przed przystąpieniem do przedmiotowego zakresu robót inwentaryzację fotograficzną a po ich zakończeniu, dokumentację powykonawczą fotograficzną (fotografując zakres robót przed ich wykonaniem i po ich wykonaniu z tego samego ujęcia w celu porównania).

§11.

Prawa i obowiązki Zamawiającego

1.      Zamawiający zastrzega sobie prawo do organizowania spotkania roboczego sprawdzającego stopień zaawansowania prac projektowych oraz inwentaryzacji w siedzibie Zamawiającego lub w terenie, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu.

2.      Zamawiający zobowiązany jest dostarczyć Projektantowi dodatkowe dokumenty i dane, jeżeli taka potrzeba wyłoni się w trakcie prowadzenia prac projektowych.

3.      Zamawiający jest zobowiązany do odbioru prac projektowych określonych w § 2 umowy i robót budowlanych wykonywanych zgodnie z umową oraz do zapłaty wynagrodzenia określonego w § 3 umowy.

4.      Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia nieodpłatnie wszelkich koniecznych zmian i uzupełnień, jeżeli wynikają one z wad sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej składającej się na opis przedmiotu zamówienia.

5. 	Przekazania Wykonawcy terenu budowy w ciągu 14 dni roboczych od podpisania umowy.

§ 12.

OBOWIĄZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE WYKONYWANIA PRZEDMIOTU UMOWY

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać dokumentację projektową zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane zgodnie z pozwoleniem na budowę/ zgłoszeniem robót niewymagających pozwolenia (bez sprzeciwu) na budowę, niniejszą umową, dokumentacją projektową, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Wykonawca zobowiązany jest:

  - przejąć od Zamawiającego plac budowy i odpowiednio go zabezpieczyć,

  - uczestniczyć w wyznaczonych przez Zamawiającego w Dobrej lub w Bezrzeczu spotkaniach roboczych i naradach technicznych w celu omówienia spraw związanych z realizacją przedmiotu umowy oraz współpracować z Zamawiającym w zakresie, w jakim wymaga tego prawidłowe i terminowe wykonanie umowy,

  - zapewnić stałą obecność kierownika budowy na terenie budowy w trakcie realizacji robót budowlanych i naradach oraz spotkaniach technicznych.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za Podwykonawców i za teren budowy z chwilą jego przejęcia. Wykonawca jest koordynatorem robót wykonywanych przez Podwykonawców.

- Wykonawca w trakcie prowadzenia robót budowlanych oraz po ich zakończeniu zobowiązany jest wykonać inwentaryzację prac zanikających i pomiary powykonawcze. Dokumenty zawierające wyniki i opracowania tych pomiarów Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu jako warunek odbioru końcowego.

- Wykonawca zobowiązany jest po wykonaniu każdego z etapów robót budowlanych poszczególnych branż do dokonania niezbędnych badań, pomiarów, prób i sprawdzeń. Zakres w/w czynności określi szczegółowo na etapie dokumentacji projektowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia winny posiadać aktualne atesty (w szczególności dopuszczające do użytkowania w miejscach publicznych), certyfikaty, lub deklaracje zgodności wystawione przez producenta i dopuszczenia do stosowania, a ich montaż i eksploatacja powinny spełniać kryteria estetyki, atrakcyjności, być funkcjonalne, odporne na warunki atmosferyczne oraz być zgodne z wytycznymi producenta oraz Polskimi Normami. Na wyrobach producenci umieszczą znakowanie CE zgodnie z Polskimi Normami. Dokumenty te powinny być dostarczone i zatwierdzone przez Zamawiającego przed wbudowaniem jakichkolwiek materiałów.

- Elementy wyposażenia Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia zamawiającemu przed realizacją zadania.

- Zamawiający dopuszcza zmianę rodzaju urządzeń określonych w Programie Funkcjonalno– Użytkowym. Zmiana może nastąpić po uprzedniej akceptacji Zamawiającego.

§ 13.

OBOWIĄZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE UBEZPIECZENIA

- Wykonawca zobowiązany jest przedstawić polisę ubezpieczenia budowy od wszelkich ryzyk CAR z sumą ubezpieczenia do pełnej wysokości kontraktu z okresem ubezpieczenia na czas realizacji kontraktu, przy czym ubezpieczonym będą Zamawiający, Wykonawca oraz Podwykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest przedstawić polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej projektanta .

- Polisa ubezpieczenia budowy od wszelkich ryzyk musi zawierać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wraz z odpowiedzialnością za Podwykonawców za szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone przez Wykonawcę lub Podwykonawców w trakcie realizacji zadania powstałe w związku z realizacją zadania określonego w umowie przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

- Wymóg zawarcia umowy ubezpieczenia będzie uważany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w dniu podpisania umowy polisę ubezpieczenia budowy od wszelkich ryzyk wraz z odpowiedzialnością cywilną, zgodnie z zakresem realizowanej umowy, z okresem ubezpieczenia na pełny okres realizowanej inwestycji oraz dowodem opłaty polisy.

- W przypadku zamiaru przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, skutkującego tym, że okres obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z polisy, o której mowa w ust. 1, byłby krótszy, aniżeli przedłużony okres wykonania przedmiotu umowy, przed dokonaniem z Zamawiającym takiej zmiany, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu polisy obowiązującej na okres wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z uzgadnianym terminem jej zakończenia.

§ 14.

PRZEDSTAWICIELE STRON

- Przedstawiciel Zamawiającego: p. Joanna Wadas-Spyra tel. 91 441 24 31.

- Przedstawiciel Wykonawcy: p. ……………………………………………….………..

§ 15.

PODWYKONAWCY ROBÓT BUDOWLANYCH

  - Całość robót budowlanych objętych przedmiotem umowy Wykonawca zrealizuje siłami własnymi.

Albo

* przy pomocy Podwykonawców, którym po uzyskaniu zgody Zamawiającego na zawarcie z nimi umów, powierzy wykonanie umowy w następującym zakresie:

    - ……………………………………………….. ,

    - ……………………………………………….. ,

    - ……………………………………………….. .

  - W przypadku, jeśli na etapie realizacji umowy dojdzie do zlecenia jakichkolwiek robót Podwykonawcom, zastosowanie będą miały zasady określone w ust. 3 i następnych niniejszego paragrafu.

  - Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

  - Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane musi zawierać w szczególności:

    - zakres robót powierzony Podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót objętych umową,

- kwotę wynagrodzenia - kwota ta nie może być wyższa, niż wartość tego zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy; wynagrodzenie powinno być tego samego rodzaju co wynagrodzenie Wykonawcy (wynagrodzenie ryczałtowe),

- termin wykonania robót objętych umową wraz z harmonogramem. Harmonogram robót musi być zgodny z harmonogramem robót Wykonawcy,

- termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,

- w przypadku powierzenia przez Wykonawcę prac obejmujących przedmiot zamówienia Podwykonawcy, termin zapłaty wynagrodzenia płatnego przez Wykonawcę za wykonane prace Podwykonawcy powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał wcześniej niż termin zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy przez Zamawiającego (za zakres zlecony Podwykonawcy),

- zapis umożliwiający Zamawiającemu lub przedstawicielowi Zamawiającego udział w odbiorach częściowych jak i końcowym robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę,

- postanowienie, mocą którego, w oparciu o przepisy dotyczące umów na rzecz osoby trzeciej, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązuje się:

- na wezwanie Zamawiającego uczestniczyć w przeglądach gwarancyjnych przedmiotu umowy i w razie ujawnienia się wad lub usterek (w zakresie objętym umową podwykonawstwa), w okresie gwarancji, do usunięcia tych wad lub usterek w terminie wskazanym przez Zamawiającego, wobec Zamawiającego do zapłaty kar umownych wynikających z niniejszej umowy w przypadku niedotrzymania terminu usunięcia wad lub usterek (w zakresie objętym umową podwykonawstwa).

Skuteczne i prawidłowe usunięcie wad i usterek przez Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zwalnia z tego zobowiązania Wykonawcę; to samo dotyczy zapłaty przez Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę kary umownej za przekroczenie terminu usunięcia wad lub usterek.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Nie zgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy zastrzeżeń w formie pisemnej, uważa się za akceptację projektu umowy.

- Zamawiający, w terminie wskazanym w ust. 5, zgłosi w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

    - niespełniającej wymagań określonych w niniejszej umowie;

    - gdy przewidywać będzie termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni;

    - zawierającej zapis uzależniający uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty wynagrodzenia od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

    - zawierającej zapis uzależniający zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy o podwykonawstwo przez Wykonawcę Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy od Zamawiającego lub Podwykonawcy od Wykonawcy;

    - dopuszczającej zabezpieczenie roszczeń Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę w formie potrącenia lub zatrzymania kwot z wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, której projekt uprzednio zaakceptował Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Zmiana umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wymaga dopełnienia obowiązków opisanych w ust. 3 – 7.

- Umowa pomiędzy Podwykonawcą, a dalszym Podwykonawcą musi zawierać zapisy określone w ust. 4 niniejszego paragrafu, a także nie może zawierać zapisów określonych w ust. 6.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za własne. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań Podwykonawców na terenie budowy.

- W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane Wykonawca na protokole odbioru końcowego opisze zakres oraz wartość robót wykonywanych przez Podwykonawców. Uchylanie się Wykonawcy od wykonania któregokolwiek z wymienionych obowiązków uprawnia Zamawiającego do odmowy odbioru robót.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej Umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.

- W przypadku umów, o których mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający poinformuje o tym wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 18 ust. 1 pkt 13 umowy.

- Zmiana umowy z Podwykonawcą, z którym Wykonawca zawarł umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi wymaga dopełnienia obowiązków opisanych w ust. 12 – 13. Kara umowna, o której mowa w § 18 ust. 1 pkt 12 umowy jest należna Zamawiającemu również w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii aneksu do zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia jego zawarcia.

- Zawarcie przez Podwykonawcę, z którym Wykonawca zawarł umowę o podwykonawstwo, umów z dalszym podwykonawcą wymaga dopełnienia obowiązków opisanych w niniejszej umowie dla zawarcia umowy o podwykonawstwo oraz wprowadzenia postanowień dotyczących bezpośredniej zapłaty dalszym podwykonawcom analogicznych, jak opisane w ust. 16 i następnych.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 16, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie uwag w formie pisemnej dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 16. Termin zgłaszania uwag będzie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 19, Zamawiający może:

    - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty

albo

    - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,

albo

    - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 16, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Konieczność wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 16, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości niniejszej umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania terminowej zapłaty Podwykonawcom, z którymi zawarł umowy o podwykonawstwo, a w przypadkach zaistnienia podstaw do bezpośredniej zapłaty dalszym podwykonawcom – do dokonywania terminowej zapłaty dalszym podwykonawcom.

- Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących Podwykonawców.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców.

- Niezależnie od postanowień wskazanych w niniejszym paragrafie, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren budowy, Wykonawca powinien w formie pisemnej (dopuszcza się zgłoszenie w formie wiadomości e-mail) zgłosić przedstawicielowi Zamawiającego z co najmniej 2 - dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może umożliwić Podwykonawcy wejścia na teren budowy i rozpoczęcia prac, zaś sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postępowanie Wykonawcy poczytywane będzie za nienależyte wykonanie umowy.

- W sytuacji, gdy Zamawiający, jako dłużnik solidarny, dokona zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku roszczeń regresowych, uprawniony będzie do żądania zwrotu całości spełnionego świadczenia od pozostałych współdłużników.

§ 16.

TEREN BUDOWY

Wykonawca zobowiązany jest do:

- przejęcia terenu budowy;

- przestrzegania przepisów prawa budowlanego, warunków bhp i ppoż. przy wykonywanych pracach,

- wykonania ewentualnych obowiązków wskazanych w pozwoleniu na budowę,

- wykonywania prac związanych z realizacją umowy zgodnie z wiedzą techniczną, zasadami wykonania i odbioru robót oraz sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami,

- zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza budowy, ponoszenia kosztów zużycia niezbędnych mediów,

- zapewnienia ochrony mienia na terenie budowy i ochrony p.poż.,

- oznaczenia terenu budowy i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- zapewnienia obsługi geodezyjnej,

- dokonania niezbędnego zajęcia ulic i chodników,

- zgłaszania inspektorowi nadzoru robót ulegających zakryciu lub zanikających,

- wykonania na swój koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwości w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem,

- utrzymywania porządku w rejonie wykonywanych prac budowlanych w stanie wolnym od przeszkód oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadków, śmieci, urządzeń prowizorycznych, itp.,

- zabezpieczenia i zapewnienia stałych warunków widoczności w dzień i w nocy w rejonie prowadzonych robót budowlanych,

- zorganizowania terenu budowy i zaplecza socjalnego,

- likwidacji zaplecza budowy po zakończeniu robót, pozostawienia terenu budowy uporządkowanego i w czystości w stanie nadającym się do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem,

- odtworzenia ewentualnych uszkodzeń,

- zgłoszenia na piśmie Zamawiającemu zakończenia robót budowlanych,

- przekazania Zamawiającemu terenu, na którym wykonywana były roboty budowlane, w terminie odbioru końcowego.

§ 17.

CZYNNOŚCI  ODBIOROWE

- Roboty budowlane wykonane w ramach niniejszej umowy będą podlegać następującym odbiorom i przeglądom:

- odbiory dokumentacji projektowej i ostatecznej decyzji udzielającej pozwolenia na budowę,

- odbiory prac zanikających – w celu stwierdzenia jakości prac wykonanych i podlegających zakryciu,

- odbiory techniczne z montażu i uruchomienia poszczególnych urządzeń, maszyn, systemów – w celu sprawdzenia prawidłowości ich działania,

- odbiór końcowy – polegający na ocenie ilości i jakości całości prac,

- pierwszy przegląd gwarancyjny – w celu ustalenia ewentualnych wad i usterek objętych gwarancją i rękojmią (opisany w § 16 ust. 8),

- drugi przegląd gwarancyjny – w celu ustalenia ewentualnych wad i usterek objętych gwarancją i rękojmią (opisany w § 16 ust. 9).

- Zamawiający jest zobowiązany do przystąpienia do odbiorów:

  - dokumentacji projektowej – niezwłocznie po jej otrzymaniu od Wykonawcy w celu dokonania odbioru zgodnie z § 5 ust. 3 i 4,

  - ostatecznej decyzji udzielającej pozwolenia na budowę – niezwłocznie po jej otrzymaniu,

  - prac zanikających – na bieżąco w toku wykonywanych prac i bez uzasadnionej zwłoki,

  - końcowego – w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia od Wykonawcy o zakończeniu prac i gotowości do odbioru końcowego.

- Wraz ze zgłoszeniem zakończenia całości robót Wykonawca zobowiązany jest doręczyć Zamawiającemu, pod rygorem odmowy przystąpienia do odbioru końcowego:

    - dokumenty, o których mowa w § 10 ust. 6 i 7,

    - oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy i gotowości do odbioru,

    - atesty na wbudowane materiały,

    - dokumentacje powykonawcze, techniczno-ruchowe, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń, maszyn zainstalowanych w obiektach,

    - inne dokumenty odbiorowe wymagane zgodnie z technologią wykonywanych robót,

    - dokumenty dotyczące gospodarowania odpadami,

    - komplet dokumentów wniosku o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie wraz z załącznikami – jeżeli uzyskanie tego pozwolenia wymagane było zgodnie z treścią pozwolenia na budowę.

- Odbiór końcowy przez Zamawiającego może trwać do 14 dni kalendarzowych, z możliwością jego przedłużenia maksymalnie o kolejne 30 dni kalendarzowych.

- Z czynności odbiorów i przeglądów będą sporządzane protokoły, zawierające wszelkie ustalenia dokonane w ich toku, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad.

- Jeżeli w trakcie odbioru końcowego ujawnione zostaną wady podlegające usunięciu, Wykonawca zobowiązany jest usunąć je w terminie określonym w protokole odbioru końcowego. Wady te nie mogą wpływać na bezpieczeństwo oraz prawidłowe funkcjonowanie inwestycji.

§ 18.

GWARANCJA JAKOŚCI I RĘKOJMIA WYKONANIA ROBÓT

      - Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane na okres … miesięcy od daty dokonania odbioru końcowego.

      - Wykonawca zapewni, że gwarancja na wbudowane urządzenia nie będzie krótsza niż udzielona na roboty budowlane.

      - Strony ustalają, że w przypadku wystąpienia wad w okresie gwarancji Wykonawca dokona ich usunięcia w terminie do 7 dni kalendarzowych od ich zgłoszenia przez Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający uzna, że usunięcie wad nie będzie możliwe w tym terminie, wyznaczy Wykonawcy inny, odpowiedni termin usunięcia wad.

      - Usunięcie wad następuje na koszt Wykonawcy.

      - O ujawnieniu wady Zamawiający zawiadamia Wykonawcę.

      - Zawiadomienia o wadach dokonywane są według uznania Zamawiającego w jeden z następujących sposobów:

          - pisemnie za potwierdzeniem odbioru na adres Wykonawcy,

          - telefonicznie (nr telefonu .....................) z potwierdzeniem faksowym (nr faksu .....................).

      - Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 6 pkt. 2 dokonywane jest  w dniach roboczych w godzinach 8.00-15.00. Zgłoszenie faksem wysłane po godzinie 15.00 lub w dniu niebędącym dniem roboczym, będzie traktowane jako zgłoszenie otrzymane o godzinie 8.00 w pierwszym dniu roboczym następującym po wysłaniu faksu. Fakt otrzymania faksu musi być potwierdzony przez Wykonawcę potwierdzeniem zwrotnym wysłanym do Zamawiającego. W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę, Zamawiający uzna, że Wykonawca otrzymał faks. W takim przypadku termin na usunięcie wady zaczyna biec o godz. 8.00 w pierwszym dniu roboczym po wysłaniu faksu przez Zamawiającego.

      - Po upływie 12 miesięcy gwarancji jakości Zamawiający wraz z Wykonawcą dokonają pierwszego przeglądu gwarancyjnego całości robót wykonanych na podstawie niniejszej umowy – na tę okoliczność zostanie sporządzony protokół z przeglądu. Wykonawca jest zobowiązany wykryte wady usunąć na swój koszt w ramach gwarancji w terminie ustalonym w tym protokole.

      - W terminie 14 dni kalendarzowych przed upływem terminu gwarancji jakości Zamawiający wraz z Wykonawcą dokonają drugiego przeglądu gwarancyjnego całości robót wykonanych na podstawie niniejszej umowy – na tę okoliczność zostanie sporządzony protokół z przeglądu. Wykonawca jest zobowiązany wykryte wady usunąć na swój koszt w ramach gwarancji w terminie ustalonym w tym protokole.

      - Upływ okresu gwarancji nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wady, jeżeli wady zostały ujawnione przed upływem tych okresów.

      - Okres rękojmi na wykonane roboty równy jest okresowi gwarancji wskazanemu w ust. 1.

      - W przypadku dwukrotnego uszkodzenia tego samego elementu Wykonawca zobowiązany jest wymienić go na nowy.

§ 19.

KARY UMOWNE; ODSZKODOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za każdy dzień zwłoki w wykonaniu umowy w całości w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 – w wysokości 0,5 % łącznego wynagrodzenia netto określonego w § 3 ust. 1,

- w przypadku odstąpienia od umowy w całości – w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia netto określonego w § 3 ust.1,

- w przypadku odstąpienia od umowy w części dotyczącej wykonania robót budowlanych – w wysokości 10 % wynagrodzenia netto określonego w § 3 ust.2 pkt 2 lub – w przypadku gdy odstąpienie dotyczy tylko części robót budowlanych – w wysokości 10% wynagrodzenia za roboty których dotyczy odstąpienie,

- za każdy dzień zwłoki w usuwaniu wad lub uzupełnianiu braków dokumentacji projektowej – w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto określonego w § 3 ust. 2 pkt. 1,

- za każdy dzień zwłoki w usuwaniu wad robót budowlanych w ramach rękojmi i gwarancji (wad wskazanych w protokole odbioru końcowego, wad ujawnionych w okresie gwarancji rękojmi oraz wad wskazanych w protokołach z przeglądów, o których mowa w § 16 ust. 8 i 9) – w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto określonego w § 3 ust. 2 pkt 2,

- z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 22 pkt 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 2 000,00 zł. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 22 pkt 1 czynności,

- za zwłokę  w uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę w wysokości 0,4 % wynagrodzenia brutto przewidzianego za wykonanie dokumentacji projektowej, liczonej za każdy dzień zwłoki,

- za niedostarczenie w terminie dokumentów potrzebnych do odbioru końcowego określonych w umowie w wysokości 1 000 zł i dodatkowo 500 zł za każdy kolejny dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego w umowie na ich dostarczenie,

- za niedostarczenie w terminie harmonogramu rzeczowo – finansowego w wysokości  100 zł, za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego w umowie,

- za niedostarczenie w wyznaczonym terminie poprawionego harmonogramu rzeczowo – finansowego w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego.

- Ustala się kary umowne za nadzór autorski w następujących wypadkach i wysokościach:

a) za nieusprawiedliwione niestawienie się na miejsce pełnienia nadzoru autorskiego, po wezwaniu przez Zamawiającego w wysokości 500,00 zł,

b) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie nadzoru autorskiego, po każdorazowym pobycie w wysokości 1 000,00 zł,

c) za dwukrotne nieusprawiedliwione niestawienie się na miejsce pełnienia nadzoru autorskiego lub dwukrotne niewykonanie lub nienależyte wykonanie czynności związanych z nadzorem autorskim Zamawiający zleci pełnienie czynności związanych z pełnieniem nadzoru autorskiego innemu wykonawcy, obciążając przy tym kosztami tego zlecenia wykonawcę oraz naliczy wykonawcy dodatkową karę w wysokości3 000,00 zł.

d) Kary związane z nadzorem autorskim sumują się.

- za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 500 zł,

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 500 zł,

- za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę w wysokości 500 zł,

- za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 500 zł .

- Łączna wysokość kar nie może przekroczyć 30% wartości netto wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1.

- Wierzytelności z tytułu kar umownych oraz szkód, wynikających z nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę Zamawiający uprawniona jest do skompensowania z należnym Wykonawcy wynagrodzeniem, nawet jeśli którakolwiek z wierzytelności nie jest jeszcze wymagalna. Do kompensaty dochodzi poprzez złożenie przez Gminę Dobra Wykonawcy oświadczenia o dokonaniu kompensaty wraz z wyjaśnieniem podstaw powstania wierzytelności po stronie Gminy Dobra . Złożenie takiego oświadczenia ma skutek dokonania zapłaty.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe w przypadku nieterminowej zapłaty należności.

- Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do odszkodowania przewyższającego kary umowne.

- Okoliczność odstąpienia od umowy nie ma wpływu na możliwość dochodzenia kar umownych odszkodowania przewyższającego te kary.

§ 20.

ZMIANA UMOWY

      - Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

      - Dokonanie zmiany umowy dopuszczalne jest w następujących sytuacjach:

  - Strony mają prawo do przedłużenia Terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach:

  - jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy, konieczności zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie Terminu zakończenia robót,

  - gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

  - gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

  - wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

  - gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

  - jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

  - wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.

    - Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany umowy w zakresie Materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach:

  - konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,

  - konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 Prawa Budowlanego,

  - wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

  - wystąpienia warunków Terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,

  - konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

  - wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

  - wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.

    - Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu.

- Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia Terminu zakończenia robót na podstawie ust. 2 pkt 1. umowy, zmiany umowy w zakresie Materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy na podstawie ust. 2 pkt 2. lub zmiany umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej umowie, zobowiązany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3. powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 3, wszelkich innych dokumentów wymaganych umową, w tym informacji uzasadniających żądanie zmiany umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany.

- Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust.3. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o której mowa w ust. 6 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej uzasadniającej żądanie zmiany.

- Wykonawca jest zobowiązany do okazania do wglądu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumentacji, o której mowa w ust. 6 i przedłożenia na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego jej kopii.

- W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 3 i informacji uzasadniających żądanie zmiany umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany umowy i przekazania go Zamawiającemu wraz z uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy, jak i akceptacji żądania zmiany.

- W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

- Wszelkie zmiany umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem nieważności.

- Strony dopuszczaj zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany:

      - Stawki podatku od towarów i usług,

      - Wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

      - Zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

13.	Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 12, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie zmiany przepisów, o których mowa  w ust. 12.

14.	W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 12 lit. a, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

15.	Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 12 lit. b-c będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

16.	W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 12 lit. b-c, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń Pracowników wykonujących pracę do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników wykonujących pracę o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.

17.	W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 1, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

18.	W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany:

  - danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy,

  - danych teleadresowych,

  - danych rejestrowych.

§ 21.

ROZWIAZANIE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

  - Stronom przysługuje prawo rozwiązania umowy za zgodą stron, a wyrażone na piśmie pod rygorem nieważności.

  - Zamawiający może odstąpić od umowy w sytuacji, o której mowa w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

  - Zamawiający może także odstąpić od umowy, w szczególności jeżeli:

    - Wykonawca nie rozpoczął wykonywania lub realizacji robót lub przerwał je na dłużej niż 15 dni bez uzasadnionych przyczyn i nie rozpoczyna ich pomimo pisemnego wezwania go przez Zamawiającego do rozpoczęcia lub ponownego podjęcia robót,

    - Wykonawca wykonał umowę niezgodnie ze sztuką budowlaną lub z wadami, co uniemożliwia użytkowanie inwestycji zgodnie z przeznaczeniem,

    - Wykonawca nie przestrzega innych istotnych postanowień umowy.

  - W przypadku, gdy na skutek rozwiązania umowy lub odstąpienia od niej, po stronie Zamawiającego powstanie obowiązek przyjęcia części robót budowlanych, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

    - w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień rozwiązania lub odstąpienia od umowy,

    - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty oraz teren budowy. W przypadku uchybienia temu obowiązkowi, zabezpieczenia robót oraz terenu budowy dokona Zamawiający na koszt i ryzyko Wykonawcy,

    - strony dokonują odbioru robót i rozliczenia wykonanych prac w zakresie przyjętym przez Zamawiającego, przy czym Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie za roboty wykonane i materiały do tego zużyte do dnia doręczenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy.

  - Przed odstąpieniem od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin do usunięcia przyczyn odstąpienia od umowy pod rygorem odstąpienia od umowy.

§ 22.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- W celu zabezpieczenia wszelkich roszczeń służących Zamawiającemu w stosunku do Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy wynikających bądź z treści umowy bądź z przepisów prawa, w tym także roszczeń z tytułu rękojmi za wady (dot. to w szczególności roszczeń o zapłatę kar umownych, odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych, wykonania czynności na koszt dłużnika), Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie stanowiącej 8 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, w wysokości ………………………. zł (słownie: …………………………….. zł).

- Zabezpieczenie zostało wniesione w formie ……………………………………….. .

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, 100% zabezpieczenia musi obejmować okres do trzydziestego dnia po dniu dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy w terminach określonych umową, a 30% zabezpieczenia musi obejmować okres do 15 dnia po upływie okresu rękojmi za wady, nie krótszy niż do dnia ……………… r. (termin wykonania umowy wskazany w § 2 ust. 1+ 30 dni), a 30% zabezpieczenia musi obejmować okres nie krótszy niż do dnia ………………. r. (okres rękojmi biegnący od dnia dokonania odbioru końcowego trwającego 14 dni + 15 dni).

- W przypadku ustanowienia lub zmiany zabezpieczenia na zabezpieczenie wnoszone w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancje te będą wystawione jako gwarancje: bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego. Postanowienia wskazane w zdaniu poprzednim stosuje się odpowiednio w przypadku ustanowienia lub zmiany zabezpieczenia na zabezpieczenie wniesione w formie poręczenia.

- W trakcie trwania umowy Wykonawca jest uprawniony zmienić formę zabezpieczenia na jedną lub kilka form określonych w art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia będzie dokonana przez Wykonawcę z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

- Zabezpieczenie wniesione w formie pieniądza zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Jeżeli w trakcie obowiązywania umowy zabezpieczenie w jakiejkolwiek części utraci swoją ważność albo zostanie pomniejszone z przyczyn innych niż zwrot zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 9, to wówczas Wykonawca niezwłocznie uzupełni zabezpieczenie do kwoty określonej w umowie. Do tego czasu Zamawiający może się powstrzymać od zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, co nie będzie stanowiło zwłoki ani opóźnienia Zamawiającego.

- Jeżeli zabezpieczenie w jakiejkolwiek części utraci swoją ważność albo zostanie pomniejszone z przyczyn innych niż zwrot zabezpieczenia, o którym mowa ust. 9 przed upływem terminu zapłaty ostatniej płatności na rzecz Wykonawcy, to Zamawiający jest uprawniony zatrzymać z płatności należnych Wykonawcy kwotę równą kwocie brakującego zabezpieczenia. Okoliczność powyższa nie pozbawia Wykonawcy uprawnień, o których mowa w ust. 5.

- Zwrot zabezpieczenia nastąpi w sposób następujący:

  - 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone po odbiorze końcowym przedmiotu umowy i po usunięciu wad i usterek poodbiorowych – w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane;

  - 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- Jeżeli, którekolwiek z roszczeń, które zabezpiecza zabezpieczenie stanie się wymagalne, wówczas Zamawiający jest uprawniony zaspokoić to roszczenie z zabezpieczenia, bez konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu na zaspokojenie tego roszczenia. O zaspokojeniu się z zabezpieczenia Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę.

§ 23.

ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ

- Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób do wykonywania wskazanych poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: osób wykonujących czynności będące robotami budowlanymi realizowanymi w miejscu wykonywania przedmiotu umowy (świadczących pracę bezpośrednio na placu budowy), przez cały okres realizacji przedmiotu umowy, z wyłączeniem kadry kierowniczej.

- W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

    - oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

    - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

    - zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

    - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

§ 24.

INFORMACJA PUBLICZNA

Niniejsza umowa stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.) i podlega udostępnianiu na zasadach i w trybie określonym w ww. ustawie.

§ 25.

- O każdej zmianie adresów, danych stron a także numerów telefonów i faksów wskazanych w umowie strony zobowiązane są nawzajem się informować, pod rygorem poniesienia negatywnych skutków prawnych swojego zaniechania, w szczególności w postaci skutecznego dokonania doręczenia.

- Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

- Spory związane z niniejszą umową rozstrzygać będzie Sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

- W przypadku sporów lub rozbieżności pomiędzy stronami, dla interpretacji uprawnień i obowiązków stron umowy ustala się poniższą kolejność dokumentów:

- niniejsza Umowa;

- SIWZ wraz z załącznikami;

- oferta Wykonawcy.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jednym dla Wykonawcy i dwóch dla Zamawiającego.

WYKONAWCA 						ZAMAWIAJĄCY

Kontrasygnata Skarbnika Gminy Dobra