**Załącznik nr 4 do SIWZ**

1. **Przedmiot zamówienia**
2. Przedmiotem zamówienia jest wykaszanie poboczy i terenów zieleni wraz   
   z oczyszczaniem chodników i płyt ażurowych na terenie gminy Dobra.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje sektor II gminy Dobra:
4. Sektor II – Buk, Dołuje, Grzepnica, Kościno, Łęgi, Mierzyn, Redlica, Rzędziny, Stolec, Wąwelnica, Skarbimierzyce – załącznik nr 1.
5. **Zakres prac do wykonania na chodnikach i terenach przyległych do chodników oraz innych obiektach wymienionych w tabelach:**

**załącznik nr 5: tabele nr 1-9.**

1. Wykaszanie terenów zielonych wraz z zebraniem, wywiezieniem i utylizacją pokosów (wykaszanie między jezdnią i chodnikiem oraz między chodnikiem/jezdnią   
   i posesjami) oraz innych odpadów i nieczystości znajdujących się wzdłuż ulic.
2. Usuwanie trawy, nieczystości, ziemi, zielska i mchu z chodników i krawężników wzdłuż trawników, oraz oczyszczanie płyt ażurowych wraz z wywiezieniem   
   i utylizacją odpadów.
3. Częstotliwość wykonania prac: 1 raz w każdym miesiącu trwania umowy (łącznie   
   2 razy).
4. Ostateczne terminy odbioru prac wymienionych w punktach 1 i 2 → do 14 września 2018 r., 15 października 2018 r.
5. **Zakres prac do wykonania na chodnikach i terenach przyległych do chodników oraz innych obiektach na terenie drogi krajowej Nr 10, wymienionych w tabeli:**

**Załącznik nr 5: tabela nr 10.**

1. Wykaszanie terenów zielonych wraz z zebraniem, wywiezieniem i utylizacją pokosów (wykaszanie między jezdnią i chodnikiem oraz między chodnikiem/jezdnią   
   i posesjami) oraz innych odpadów i nieczystości znajdujących się wzdłuż ulic.
2. Wykonanie: 1 raz w ciągu trwania umowy. Ostateczny termin odbioru prac wymienionych w punktach 1 i 2 → do 14 września 2018 r.
3. **Zakres prac do wykonania na drogach wymienionych w tabelach:**

**Załącznik nr 5: tabela nr 11.**

Zakres prac obejmuje:

1. Wykoszenie pasów zieleni (na szerokości 1 m od krańca drogi lub do granic posesji), wraz z zebraniem, wywiezieniem i utylizacją pokosów. Wykonanie: 1 razy w ciągu trwania umowy. Terminy odbioru prac → do 14 września 2018 r.
2. **Odbiór prac.**

Po zakończeniu prac w określonej miejscowości, należy pisemnie zgłosić wykonaną usługę, celem spisania protokołu odbioru prac.