**Załącznik nr 4 do SIWZ**

1. **Przedmiot zamówienia**
2. Przedmiotem zamówienia jest wykaszanie poboczy i terenów zieleni wraz
z oczyszczaniem chodników i płyt ażurowych na terenie gminy Dobra.
3. Przedmiot zamówienia został podzielony na części, które odpowiadają poszczególnym sektorom gminy Dobra:
4. Sektor I – Dobra, Wołczkowo, Bezrzecze – załącznik nr 5 do SIWZ;
5. Sektor II – Buk, Dołuje, Grzepnica, Kościno, Łęgi, Mierzyn, Redlica, Rzędziny, Stolec, Wąwelnica – załącznik nr 6 do SIWZ
6. **Zakres prac do wykonania na chodnikach i terenach przyległych do chodników oraz innych obiektach wymienionych w tabelach:**

**załącznik nr 5: tabele nr 1-3;**

**załącznik nr 6: tabele nr 1-9.**

1. Wykaszanie terenów zielonych wraz z zebraniem, wywiezieniem i utylizacją pokosów (wykaszanie między jezdnią i chodnikiem oraz między chodnikiem/jezdnią i posesjami) oraz innych odpadów i nieczystości znajdujących się wzdłuż ulic.
2. Usuwanie trawy, nieczystości, ziemi, zielska i mchu z chodników i krawężników wzdłuż trawników, oraz oczyszczanie płyt ażurowych wraz z wywiezieniem
i utylizacją odpadów.
3. Częstotliwość wykonania prac: 1 raz w każdym miesiącu trwania umowy (łącznie
6 razy).
4. Ostateczne terminy odbioru prac wymienionych w punktach 1 i 2 → do 15 maja 2018 r., 15 czerwca 2018 r., 16 lipca 2018 r., 15 sierpnia 2018 r., 14 września 2018 r., 15 października 2018 r.
5. **Zakres prac do wykonania na chodnikach i terenach przyległych do chodników oraz innych obiektach na terenie drogi krajowej Nr 10, wymienionych w tabeli:**

**Załącznik nr 6: tabela nr 10.**

1. Wykaszanie terenów zielonych wraz z zebraniem, wywiezieniem i utylizacją pokosów (wykaszanie między jezdnią i chodnikiem oraz między chodnikiem/jezdnią i posesjami) oraz innych odpadów i nieczystości znajdujących się wzdłuż ulic.
2. Wykonanie: 3 razy w ciągu trwania umowy. Ostateczne terminy odbioru prac wymienionych w punktach 1 i 2 → do 18 maja 2018 r., 20 czerwca 2018 r. oraz 21 sierpnia 2018 r.
3. **Zakres prac do wykonania na drogach wymienionych w tabelach:**

**Załącznik nr 5: tabela nr 4;**

**Załącznik nr 6: tabela nr 11.**

Zakres prac obejmuje:

Wykoszenie pasów zieleni (na szerokości 1 m od krańca drogi lub do granic posesji), wraz z wywiezieniem i utylizacją pokosów. Wykonanie: 3 razy w ciągu trwania umowy. Terminy odbioru prac → do 14 czerwca 2018 r., do 31 lipca 2018 r., do 12 września 2018 r.

1. **Zakres prac do wykonania na drogach powiatowych wymienionych
w tabelach:**

**Załącznik nr 5: tabela nr 5-7;**

**Załącznik nr 6: tabela nr 12-19.**

Usuwanie ziemi i innych nieczystości z jezdni wzdłuż krawężnika (jednorazowo)
– do dnia 14 czerwca 2018 r.

1. **Odbiór prac.**

Po zakończeniu prac w określonej miejscowości, należy pisemnie zgłosić wykonaną usługę, celem spisania protokołu odbioru prac.